会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.04 19:00-21:00 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于软件设计相关工作的修改讨论和分配 | | |
| 会议内容：  1.总结本周工作完成情况。  2.确定下周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学完成了管理员页面的设计，页面功能完善；并扩充了数据库设计说明，使数据类型更清晰。 2. 王心怡同学对详细设计说明进行了扩充，PDL的详细程度有待提升，还需添加管理员模块。 3. 吴卓同学对界面设计进行了完善，增加了各种提示窗口。用户手册正在进行更详细的编写，需要考虑管理员模块。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责扩充总体设计说明书并查找系统需要的推荐算法。 2. 王心怡同学负责编写详细设计说明书和系统设计说明书。 3. 吴卓同学负责继续美化界面、并扩充用户手册。 | | | |
| 注：第十周具体分工见 —— G07-第十周-任务分配及评价.xls | | | |