会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.07 19:00-21:00 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于软件设计相关工作的修改讨论和分配 | | |
| 会议内容：  1.总结上周工作完成情况。  2.确定本周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学对数据库进行了规定，扩充了数据库说明文档，文档页数还需补充。 2. 王心怡同学对详细设计说明进行扩充，对各种图进行绘制，部分逻辑有待商榷。 3. 吴卓同学对界面设计进行了完善，增加了各种提示窗口。用户手册配上了讲解图片。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责使用juggle对管理员模块进行前后端的开发。 2. 王心怡同学负责扩充详细设计说明书到50页并编写系统测试说明书。 3. 吴卓同学负责扩充用户手册到50页并继续完善界面原型。 | | | |
| 注：第十一周具体分工见 —— G07-第十一周-任务分配及评价.xls | | | |