会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.11 16:00-17:00 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于软件设计相关工作的总结和实现阶段工作的分配 | | |
| 会议内容：  1.总结本周工作完成情况。  2.确定下周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学使用juggle对管理员模块进行了前后端的开发，完成程度高，还需要服务器。 2. 王心怡同学将详细设计文档扩充到了50页，还需加上管理员模块的相关说明。 3. 吴卓同学将用户手册扩充到了52页，图文并茂。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责学习书本的实现部分和微信小程序开发相关知识。 2. 王心怡同学负责学习书本的实现部分和制作翻转课堂的PPT。 3. 吴卓同学负责学习书本的实现部分和微信小程序开发相关知识。 | | | |
| 注：第十一周具体分工见 —— G07-第十一周-任务分配及评价.xls | | | |