会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.19 15:00-16:00 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于编码和测试阶段工作的讨论和分配 | | |
| 会议内容：  1.总结本周工作完成情况。  2.确定下周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学成功实现了地图的导入和授权登录，并且开通了内容管理系统，解决了管理员模块的需求。 2. 王心怡同学翻转课堂PPT制作过慢且讲解时声音过小。需要查询测试相关工具。 3. 吴卓同学成功设计了微信小程序主页及相关页面的静态页面。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责完成搜索地址功能和将推荐地点显示在地图上的功能。 2. 王心怡同学负责找测试工具，编写测试用例。 3. 吴卓同学负责制作打卡页面相关内容并完善美观静态页面。 | | | |
| 注：第十二周具体分工见 —— G07-第十二周-任务分配及评价.xls | | | |