会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.22 16:00-17:00 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于编码和测试阶段工作的讨论和分配 | | |
| 会议内容：  1.总结上周工作完成情况。  2.确定本周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学成功实现了地图栏显示当前地址，并可以搜索地址，并使打卡页可以获取地址。 2. 王心怡同学安装了单元测试框架，但没有写出单元测试用例，需要查找更多方法。 3. 吴卓同学成功实现了推荐列表四种类别地点的切换页和一键换肤功能。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责打卡页面的实现，将打卡记录成功上传至数据库。 2. 王心怡同学负责找测试工具，整理推荐地点数据集，实现推荐列表。 3. 吴卓同学负责制作打卡列表，实现点击打卡列表进入其具体信息页面。 | | | |
| 注：第十三周具体分工见 —— G07-第十三周-任务分配及评价.xls | | | |