会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 问源2-249 | 会议时间 | 2020.12.29 20:30-21:30 |
| 主 持 人 | 闫紫微 | 记 录 人 | 王心怡 |
| 参会人员 | 闫紫微、王心怡、吴卓 | | |
| 会议主题 | 关于实现阶段修订更新工作的讨论和分配 | | |
| 会议内容：  1.总结上周工作完成情况。  2.确定本周的任务分配。  具体如下：  总结及分析：   1. 闫紫微同学成功实现了小程序地图模块的全部功能，完成了白盒和黑盒测试。 2. 王心怡同学对测试计划进行了修改，对minium测试环境进行了搭建。需要继续调整工作状态，查找更多的测试工具。 3. 吴卓同学成功实现了小程序个人主页模块的全部功能，对卡壳问题进行了反思，以后应该从多角度思考问题。   任务分配：   1. 闫紫微同学负责修改总体设计计划、试使用百度地图、高德地图的API。 2. 王心怡同学负责修改测试计划，编写测试结果报告、扩充黑盒测试用例。 3. 吴卓同学负责修改详细设计计划，扩充白盒测试用例。 | | | |
| 注：第十四周具体分工见 —— G07-第十四周-任务分配及评价.xls | | | |